«**Прокурор Большереченского района выявил нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда»».**

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Проверкой установлено, что на территории р.п. Большеречье в рамках указного национального проекта реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В целях реализации указанного регионального проекта предусмотрены работы по благоустройству парковой зоны в р.п. Большеречье (этапом работ предусмотрено до 30.06.2024 произвести устройство беговой/велосипедной дорожки, скейт-площадки, детской площадки). Срок исполнения 1 этапа муниципального контракта истек 30 июня 2024 года, при этом беговая/велосипедная дорожка, скейт-площадка, детская площадка на территории парковой зоны, не установлены.

С целью устранения допущенных нарушений, прокурором района 30.06.2024 в адрес директора ООО «Атлантис-2008» и администрации Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

**«Федеральным законом от 29.05.2024 № 112-ФЗ дополнен перечень видов доходов должника-гражданина, на которые не может быть обращено взыскание, определенных ст. 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве»».**

Так, к таким доходам отнесены: социальная пенсия по инвалидности, федеральная социальная доплата к пенсии, региональная социальная доплата к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, инвалидам, признанным недееспособными.